Plano de Integração
Mercado Pago Checkout Bricks

Inova Pro 3D • Arquitetura, segurança, testes e implantação controlada

Objetivo: implantar pagamentos por Pix e cartão com qualidade de produção, sem atalhos, preservando a integridade dos pedidos e permitindo ativação gradual.

| Documento | Informação |
| --- | --- |
| Responsável pelo produto | Inova Pro 3D |
| Ambiente inicial | Teste / sandbox |
| Solução proposta | Mercado Pago Payment Brick |
| Infraestrutura | React + Vercel + Firebase |
| Situação | Planejamento técnico |
| Data | 26/07/2026 |

Este documento é a referência de execução da integração. Credenciais, tokens, assinaturas e dados pessoais não devem ser copiados para este arquivo, para o repositório ou para mensagens.

# 1. Resumo executivo

A Inova Pro 3D passará do modelo atual de solicitação manual para um fluxo de pagamento integrado. O pedido continuará sendo criado e precificado no servidor; em seguida, o Payment Brick permitirá que o cliente escolha Pix ou cartão sem sair do site.

A confirmação exibida ao cliente não será tratada como prova definitiva de pagamento. O estado final será confirmado pelo webhook do Mercado Pago, validado no servidor e reconciliado com o pedido salvo no Firebase.

Decisão recomendada: usar Payment Brick incorporado ao checkout, com dois estados independentes: status do pagamento e status operacional do pedido.

## 1.1 Resultados esperados

- Checkout integrado ao visual da Inova Pro 3D, responsivo e acessível.

- Pix real com QR Code e código copiável fornecidos pelo Mercado Pago.

- Pagamento por cartão com tratamento de aprovado, pendente e recusado.

- Atualização confiável dos pedidos pelo webhook, mesmo se o cliente fechar a página.

- Proteção contra alteração de preço, pagamento duplicado e acesso a pedido de outro cliente.

- Histórico suficiente para suporte, auditoria e conciliação.

## 1.2 Fora do escopo inicial

- Assinaturas e pagamentos recorrentes.

- Marketplace com divisão de valores entre vendedores.

- Pagamento internacional ou moeda diferente de BRL.

- Produção automática iniciada apenas por retorno do navegador.

- Armazenamento próprio de número de cartão, CVV ou dados sensíveis do cartão.

# 2. Estado atual do projeto

| Área | Situação atual | Tratamento planejado |
| --- | --- | --- |
| Checkout | Cria solicitação e informa que o pagamento será combinado. | Inserir etapa de pagamento após criação segura do pedido. |
| Backend | Já recalcula o total e cria pedidos pelo servidor. | Reutilizar esta base e adicionar camada Mercado Pago. |
| Firebase | Armazena pedidos e estados operacionais. | Separar estado de pagamento do estado de produção. |
| Stripe | Há endpoints e configuração de integração anterior. | Isolar; remover apenas após confirmar que não existe uso ativo. |
| Pix | Existe conteúdo demonstrativo em Meus pedidos. | Remover e exibir somente Pix real retornado pelo Mercado Pago. |
| Vercel | Hospeda frontend e endpoints. | Guardar segredos e publicar webhooks HTTPS. |

Risco identificado: o Pix demonstrativo não deve coexistir com o Pix real, pois pode induzir o cliente a copiar um código inválido. Sua remoção faz parte do critério de aceite.

# 3. Arquitetura-alvo

A integração será dividida em responsabilidades claras:

- Frontend autenticado solicita a criação do pedido com produtos e quantidades.

- Servidor consulta produtos no Firebase, recalcula o total e cria o pedido como aguardando pagamento.

- Frontend renderiza o Payment Brick usando apenas a Public Key.

- Ao enviar o Brick, o frontend encaminha o token e os dados necessários ao endpoint seguro.

- Servidor busca novamente o pedido, valida propriedade, valor, moeda e idempotência.

- Servidor cria o pagamento no Mercado Pago usando o Access Token protegido.

- Frontend mostra resultado preliminar e orienta o cliente.

- Webhook recebe o evento, valida a assinatura e consulta o recurso no Mercado Pago.

- Servidor reconcilia valor, referência e status antes de atualizar o Firebase.

- Meus pedidos acompanha o status confirmado no Firebase em tempo real.

## 3.1 Fronteiras de confiança

| Componente | Pode conhecer | Não pode decidir |
| --- | --- | --- |
| Navegador | Public Key, orderId e dados de exibição. | Preço final, aprovação e propriedade do pedido. |
| Servidor | Access Token, pedido, usuário autenticado e valores. | Não confia em total recebido do navegador. |
| Mercado Pago | Pagamento e status do provedor. | Não altera produção sem reconciliação local. |
| Firebase | Pedido, histórico e estados persistidos. | Não recebe credenciais do Mercado Pago no cliente. |

## 3.2 Separação de estados

| Dimensão | Estados sugeridos |
| --- | --- |
| Pagamento | NOT_STARTED, PROCESSING, PENDING, APPROVED, REJECTED, CANCELED, REFUNDED, CHARGED_BACK |
| Pedido | OPEN, PENDING_PAYMENT, PAID, CANCELED |
| Produção | NOT_STARTED, QUEUED, PRINTING, FINISHING, SHIPPED, COMPLETED |

Regra: pagamento aprovado pode liberar o pedido para análise/produção, mas jamais deve marcar automaticamente uma peça como impressa ou enviada.

# 4. Modelo de dados

O documento do pedido manterá dados comerciais e referências do pagamento, sem armazenar dados sensíveis do cartão.

| Campo | Finalidade | Origem |
| --- | --- | --- |
| paymentProvider | Identifica Mercado Pago. | Servidor |
| paymentStatus | Estado normalizado usado pela aplicação. | Webhook/servidor |
| paymentProviderStatus | Estado original do provedor. | Mercado Pago |
| paymentStatusDetail | Motivo detalhado para suporte. | Mercado Pago |
| paymentId | Identificador do pagamento. | Mercado Pago |
| paymentMethod | Pix, cartão etc. | Mercado Pago |
| paymentAttemptId | Identifica a tentativa local. | Servidor |
| idempotencyKey | Evita criação duplicada. | Servidor |
| paidAt | Data confirmada de aprovação. | Servidor |
| paymentUpdatedAt | Última reconciliação. | Servidor |

## 4.1 Histórico de pagamentos

Recomenda-se uma subcoleção ou coleção própria de tentativas de pagamento. Cada tentativa registra orderId, paymentId, status, datas, método e uma versão sanitizada das respostas necessárias à auditoria.

- Nunca armazenar número completo do cartão, CVV ou token reutilizável.

- Mascarar dados pessoais em logs.

- Manter eventos repetidos idempotentes.

- Registrar quem ou qual processo realizou mudanças administrativas.

# 5. Contratos do backend

| Endpoint | Responsabilidade | Proteção |
| --- | --- | --- |
| POST /api/mercadopago/process-payment | Criar uma tentativa de pagamento vinculada a um pedido. | Firebase Auth, rate limit, validação e idempotência. |
| POST /api/mercadopago/webhook | Receber notificações e reconciliar o pagamento. | Assinatura, consulta ao provedor e resposta rápida. |
| GET /api/mercadopago/payment-status | Consultar status quando necessário. | Firebase Auth e propriedade do pedido. |

## 5.1 Regras do processamento

- Aceitar apenas pedidos existentes e pertencentes ao usuário autenticado.

- Recalcular ou recuperar o total persistido pelo backend; nunca usar o total do Brick como fonte.

- Usar BRL e rejeitar discrepâncias de moeda ou valor.

- Bloquear pagamento de pedido cancelado, já pago ou incompatível.

- Enviar orderId como referência externa para permitir reconciliação.

- Gerar e reutilizar chave de idempotência por tentativa.

- Sanitizar mensagens de erro antes de devolvê-las ao cliente.

# 6. Webhook e reconciliação

O webhook é a fonte de verdade para a atualização persistente do pagamento. A resposta do navegador melhora a experiência, mas não substitui a notificação confirmada.

- Receber o evento e capturar somente identificadores necessários.

- Validar a assinatura usando o segredo configurado no ambiente correspondente.

- Responder dentro do tempo esperado pelo provedor.

- Consultar o pagamento diretamente na API do Mercado Pago.

- Localizar o pedido pela referência externa.

- Comparar conta/aplicação, valor, moeda e identificadores.

- Aplicar transição idempotente no Firebase.

- Registrar evento sanitizado e resultado do processamento.

## 6.1 Eventos especiais

| Evento | Comportamento esperado |
| --- | --- |
| Duplicado | Retornar sucesso sem repetir atualização, e-mail ou estoque. |
| Assinatura inválida | Rejeitar, registrar alerta sem conteúdo sensível. |
| Pedido inexistente | Não criar pedido automaticamente; registrar para investigação. |
| Valor divergente | Não aprovar localmente; sinalizar conciliação manual. |
| Estorno | Atualizar pagamento e impedir avanço operacional indevido. |
| Chargeback | Marcar risco e alertar administração. |

# 7. Experiência no checkout

O checkout será dividido em etapas curtas, mantendo o resumo do pedido visível:

- Revisão de produtos, quantidades e total.

- Identificação/autenticação do cliente.

- Criação segura do pedido.

- Escolha e preenchimento do pagamento no Payment Brick.

- Resultado preliminar com instrução específica.

- Acompanhamento definitivo em Meus pedidos.

## 7.1 Estados de interface obrigatórios

- Carregando SDK e inicializando o Brick.

- SDK indisponível com tentativa novamente.

- Processando sem permitir duplo clique.

- Pix pendente com QR Code, código copiável e expiração.

- Cartão aprovado com confirmação clara.

- Cartão recusado com mensagem orientativa e nova tentativa.

- Pagamento em análise sem prometer aprovação.

- Pedido já pago ou expirado.

# 8. Segurança e privacidade

| Controle | Implementação mínima | Critério de aprovação |
| --- | --- | --- |
| Segredos | Somente Vercel Environment Variables. | Nenhum segredo no bundle, Git ou logs. |
| Autenticação | Firebase ID Token validado no servidor. | Pedido inacessível por outro usuário. |
| Preço | Calculado e lido no servidor. | Alterar o frontend não muda cobrança. |
| Idempotência | Chave por tentativa e transação local. | Repetição não duplica pagamento. |
| Webhook | Assinatura + consulta ao Mercado Pago. | Evento forjado não atualiza pedido. |
| Rate limit | Limites por rota e identidade. | Abuso recebe resposta controlada. |
| Logs | Campos permitidos e mascaramento. | Sem token, cartão ou documento completo. |

## 8.1 Variáveis de ambiente

| Variável | Escopo | Observação |
| --- | --- | --- |
| VITE_MERCADOPAGO_PUBLIC_KEY | Frontend | Chave pública do ambiente selecionado. |
| MERCADOPAGO_ACCESS_TOKEN | Servidor | Segredo; nunca usar prefixo VITE_. |
| MERCADOPAGO_WEBHOOK_SECRET | Servidor | Validação de notificações. |
| MERCADOPAGO_ENABLED | Servidor/cliente | Feature flag para liberação controlada. |
| MERCADOPAGO_ENVIRONMENT | Servidor | test ou production; falhar se incoerente. |

Proteção de ambiente: credenciais de teste e produção devem ser cadastradas separadamente na Vercel. A aplicação deve recusar combinações incoerentes.

# 9. Firebase

- Usar Admin SDK nos endpoints para atualizações do pagamento.

- Manter regras do cliente sem permissão para marcar pedido como pago.

- Aplicar transações ou atualizações condicionais nas mudanças críticas.

- Preservar compatibilidade com pedidos manuais antigos.

- Adicionar índices somente quando consultas reais exigirem.

- Registrar datas do servidor, não confiar no relógio do navegador.

# 10. Estratégia de testes

A integração não será liberada apenas porque um pagamento de teste foi aprovado. O conjunto mínimo cobre segurança, falhas, repetição e experiência.

| Grupo | Cenários obrigatórios | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Unidade | Mapeamento de status, validação de valor, idempotência, assinatura. | Testes automatizados. |
| API | Autenticação, propriedade, pedido pago, pedido cancelado, erro do provedor. | Respostas e logs sanitizados. |
| Webhook | Aprovado, pendente, recusado, duplicado, inválido e fora de ordem. | Estado final consistente. |
| Interface | Carregamento, Pix, cartão, falha de rede, recarregar e voltar. | Teste em desktop e celular. |
| Segurança | Preço adulterado, orderId alheio, repetição e token ausente. | Todas as tentativas bloqueadas. |
| Regressão | Carrinho, criação de pedido, e-mail e Meus pedidos. | Fluxos existentes preservados. |

## 10.1 Matriz de aceite de pagamento

| Cenário | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Cartão aprovado | Pagamento APPROVED; pedido PAID; uma única atualização. |
| Cartão recusado | Pedido permanece pendente; cliente pode tentar novamente. |
| Pix criado | QR Code real; status PENDING; prazo de expiração visível. |
| Pix pago | Webhook confirma APPROVED mesmo com checkout fechado. |
| Pix expirado | Tentativa expirada; nova tentativa controlada. |
| Webhook duplicado | Nenhum efeito colateral repetido. |
| Queda após submit | Pedido recuperável; status consultável em Meus pedidos. |
| Valor alterado no navegador | Servidor ignora ou rejeita a divergência. |

# 11. Observabilidade e suporte

- Identificador de correlação por pedido e tentativa.

- Logs de criação, consulta, webhook e transição de status.

- Painel administrativo mostrando método, status e referência do pagamento.

- Alertas para assinatura inválida, divergência de valor e falha persistente.

- Procedimento de consulta manual no Mercado Pago sem alterar dados automaticamente.

- Mensagens ao cliente sem detalhes internos ou códigos sensíveis.

# 12. Plano de execução por fases

| Fase | Entregas | Portão de qualidade |
| --- | --- | --- |
| 0 — Auditoria | Mapeamento final do checkout, Stripe, Pix demonstrativo e estados. | Arquitetura e riscos aprovados. |
| 1 — Fundação | SDK, configuração tipada, feature flag e variáveis. | Build sem segredo e ambiente validado. |
| 2 — Dados | Modelo de pagamento e histórico. | Compatibilidade com pedidos existentes. |
| 3 — Backend | Processamento, idempotência, erros e testes. | Testes de segurança aprovados. |
| 4 — Webhook | Assinatura, consulta, reconciliação e auditoria. | Eventos repetidos e inválidos cobertos. |
| 5 — Frontend | Payment Brick, Pix/cartão e resultados. | Responsivo, acessível e resiliente. |
| 6 — Homologação | Compras de teste e evidências. | Matriz de aceite completa. |
| 7 — Produção | Credenciais, webhook e ativação gradual. | Autorização explícita e monitoramento. |

## 12.1 Ordem recomendada

- Concluir auditoria e registrar decisões pendentes.

- Configurar credenciais exclusivamente de teste na Vercel.

- Implementar modelo e backend com testes automatizados.

- Configurar e simular webhook de teste.

- Integrar o Payment Brick atrás da feature flag.

- Executar matriz de homologação.

- Publicar código com integração desabilitada para clientes.

- Liberar apenas para contas administrativas de teste.

- Revisar evidências e decidir sobre produção.

# 13. Implantação e rollback

A publicação técnica e a ativação comercial serão ações separadas. O código pode chegar à produção com a feature flag desabilitada, permitindo validar infraestrutura sem expor pagamento aos clientes.

| Momento | Ação | Rollback |
| --- | --- | --- |
| Deploy inicial | Publicar endpoints e interface desabilitada. | Reverter deployment sem impacto comercial. |
| Teste interno | Habilitar apenas para administradores/testadores. | Desligar feature flag imediatamente. |
| Liberação parcial | Pequena parcela de usuários, com monitoramento. | Voltar ao pedido manual. |
| Liberação total | Ativar para todos após estabilidade. | Desabilitar Brick preservando pedidos e histórico. |

Regra de rollback: desativar o checkout não cancela pagamentos já criados. Eles continuam sendo reconciliados pelo webhook até o estado final.

# 14. Critérios formais de aprovação

| Critério | Condição para aprovação |
| --- | --- |
| Segurança | Nenhum segredo exposto; preço e propriedade validados no servidor. |
| Confiabilidade | Webhook idempotente e reconciliado com consulta ao provedor. |
| Dados | Status separados e histórico de tentativas preservado. |
| Experiência | Pix e cartão claros em desktop e celular. |
| Falhas | Cliente consegue recuperar o pedido após queda ou recarregamento. |
| Regressão | Catálogo, carrinho, pedidos e administração continuam funcionando. |
| Operação | Suporte consegue localizar pagamento por orderId/paymentId. |
| Produção | Credenciais e webhooks produtivos configurados separadamente. |

# 15. Decisões que exigem confirmação da Inova Pro 3D

- Meios de pagamento da primeira versão: recomendação Pix e cartão.

- Política de parcelamento e número máximo de parcelas.

- Momento em que um pagamento aprovado libera a fila de produção.

- Prazo para expiração de pedidos e tentativas de Pix.

- Política de cancelamento e estorno.

- Quem receberá alertas de falha, chargeback ou divergência.

- Se pedidos manuais continuarão disponíveis como contingência.

# 16. Checklist de prontidão

| Estado | Item |
| --- | --- |
| Pendente | Aplicação Mercado Pago revisada e identificada como Inova Pro 3D. |
| Pendente | Credenciais de teste cadastradas na Vercel. |
| Pendente | Webhook de teste configurado com assinatura. |
| Pendente | Feature flag criada e desabilitada por padrão. |
| Pendente | Backend e testes automatizados aprovados. |
| Pendente | Payment Brick aprovado em desktop e celular. |
| Pendente | Pix demonstrativo removido. |
| Pendente | Matriz de homologação concluída. |
| Pendente | Plano de suporte e rollback validado. |
| Pendente | Autorização explícita para produção registrada. |

# Apêndice A — Mapeamento inicial de status

| Mercado Pago | Status interno | Ação operacional |
| --- | --- | --- |
| approved | APPROVED / PAID | Liberar conforme política comercial. |
| pending / in_process | PENDING | Aguardar webhook; não iniciar automaticamente. |
| rejected | REJECTED | Permitir nova tentativa. |
| cancelled | CANCELED | Encerrar tentativa; avaliar pedido. |
| refunded | REFUNDED | Bloquear avanço e notificar administração. |
| charged_back | CHARGED_BACK | Marcar risco e acionar procedimento interno. |

# Apêndice B — Referências oficiais

- Pré-requisitos do Checkout Bricks: https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/checkout-bricks/prerequisites

- Inicialização comum: https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/checkout-bricks/common-initialization

- Introdução ao Payment Brick: https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/checkout-bricks/payment-brick/introduction

- Envio de pagamentos: https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/checkout-bricks/payment-brick/payment-submission

- Webhooks: https://www.mercadopago.com.br/developers/pt/docs/checkout-bricks/additional-content/your-integrations/notifications/webhooks

Próxima ação autorizada: executar a Fase 0 — auditoria técnica detalhada — antes de cadastrar ou movimentar qualquer credencial de produção.